Étude de Faisabilité
Rep'a Migration

# Contexte
Rep ‘ Aero est une entreprise de petite taille( 6 salariés ) qui évolue comme sous-traitant de maintenance des pièces d’avion pour des compagnies aéronautiques
L’infrastructure IT existante jugé lente et peu fonctionnelle est l’une des causes de la perte d’un client important.
Des lors, de objectifs stratégiques à atteindre ont été définis :
- Maintenir les services actuelles
- Proposer de nouveaux services
- Recentrer les capacités de l’entreprise.
Une architecture cible a été élaboré par un prestataire, ainsi qu’un audit technique rapide de l’infrastructure existante.
Par conséquence la société Rep’Aero souhaite voir évoluer son infrastructure existante vers l’architecture cible. Un projet de migration est donc envisagé.

# Objectifs et enjeux
Élaborer une analyse de faisabilité du projet de migration pour le compte de la société Rep’Aero.
La Migration de l’infrastructure existante vers l’infrastructure cible qui doit permettre à l’entreprise de réaliser ses objectifs stratégiques.
Permettre à son infrastructure informatique de retrouver de la rapidité et d’être fonctionnelle tout en assurant le maintien de la capacité opérationnelle de l’entreprise et la sécurité des applications.
Conserver ses clients actuels et en gagner d’autres.

# Élaboration des scénarios
Option A:
Migration totale de l’architecture existante vers l’architecture cible
Option B:
Migration partielle de l’architecture existante vers l’architecture cible
Option C:
Statut quo, ne pas migrer.
# Parties prenantes
Tout au long de ce projet de migration, interviennent différentes équipes.
- Cadres et techniciens de chez Rep’Aero: Chargé d’accompagner les équipes de développement dans la compréhension metier. Responsable des recettes fonctionnelles en collaboration avec le chef de projet.
- Prestataire de service informatique:Chargé des développements et du déploiement de la nouvelle architecture IT.
- Les Fournisseurs Rep’Aero: Apporter des appréciations sur le développement des modules
  Fournisseurs et Gestion des stocks. Donner leur avis.
- Les Clients Rep’Aero: Apporter des appréciations sur la qualité du service de reservation.
- Prestataire de l’audit technique: a réalisé un Audit technique sur l’architecture existante.
- Prestataire de l’architecture cible: A réalisé l’architecture cible, reste informé de l’avancé du projet.
- L’architecte: Responsable de l’etude de faisabilité, de la RoadMap et du plan d’implémentation. Il preconise les technologies nécessaires pour une migration optimale.

Matrice des parties prenantes
+	SATISFAIRE		ENGAGER AVEC ATTENTION
	Clients / Fournisseurs		Prestataire IT chargé de la migration / Rep ‘Aero / Architecte

POUVOIR
	SURVEILLER		INFORMER
			Prestataire de l’audit Technique

-
	-	INTÉRÊT		+

# Contraintes Financières et technologiques
Une enveloppe a été alloué au projet de migration: 50 000€.
L’utilisation d’un CRM a été indiqué dans l’architecture cible.
L’utilisation d’un service cloud a été indiqué au sein de l’architecture cible ou les Bases de donnés sont toutes d’Oracle.
# Comparaison des Architectures cible et existant
L’architecture IT existante chez Rep’Aero se décompose en 4 modules qui sont
- Gestion des fournisseurs
- Gestion du stock
- Gestion des clients
- Domaine de production
Chaque module assure des services et des taches, utilise des systèmes de stockage de données et interfére<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< avec d’autres modules.
Des taches manuelles ou automatisés. L’échange de données (réception ou émission ) créée des dépendances .
L’idée se de faire ressortir les avantages et inconvénients qu’apporte le scénario de l’option A qui consiste à mettre en place le projet de migration. C’est à dire passer de l’architecture existante à l’architecture cible. Relevé les risques encourus ou éventuelles menaces qu’impliquerait une telle migration.

Module existant de Gestion des Fournisseurs
# Module: Gestion des fournisseurs
Architecture	Existante	Cible
Services	Gestion des catalogues fournisseurs / Suivi des commandes / Gestion et suivi des paiements / Gestion des coordonnées fournisseurs	1. Gestion des catalogues fournisseurs / 2. Suivi temps réel des livraisons / 3. Gestion et suivi des paiements / 4. Gestion des coordonnées fournisseurs / Tableau de bord des fournisseurs
Comment	Réception d’emails d’alertes par macro Excel qui mettent à jours les données. Consultation d’un site web banque et d’un site web Collisimo	Création d’une application Fournisseurs / qui communique avec une API Collisimo / et un site web banque
Systeme de stockage des données	SGBDR ORACLE: 3 bases de données / Fournisseurs / Bon de commandes / Suivi des paiements	SGBDR ORACLE: 3 bases de données / Fournisseurs / Bon de commandes / Suivi des paiements
Échange/Dépendance avec quel module	Gestion du Stock	Aucune

Architecture	Existante	Cible
Intérêt métier	Aucune dépense supplémentaires / Utilisateur déjà formés / Connaissance avancées des processus en place	Mise en place de nouveaux processus
Avantages	Aucune dépenses supplémentaires	Dépendance levé / Information centralisé
Inconvénients et limites	Dépendance module Gestion du Stock / Information non centralisé / Participe à la lenteur de l’infrastructure	Coût de l’application Fournisseurs
Dépenses		Création de l’application Fournisseurs et exploitation de l’API Collisimo

Figure 1: Module Gestion des fournisseurs au sein de l'architecture cible
Principales taches à venir:
1. Création d’une application Fournisseurs
2. Exploitation de l’API Collisimo
Conclusion:
Le maintien des services existants et l’ajout de nouveaux services notamment le suivi des livraisons en temps réel grâce l’exploitation de l’API Collisimo, la mise en place d’une application Fournisseurs qui va centraliser les informations liée aux fournisseurs dont les employés ont besoin et l’annulation de la dépendance vis à vis du module de Gestion du Stock va permettre au module d’être plus autonome, l’évitant de subir d’éventuelles dysfonctionnements des autres modules.

Figure 2: Module existant de Gestion des Stocks
# Module: Gestion du Stock
Architecture	Existante	Cible
Services	Entrée/sortie manuelle des pièces détachées / État inventaire / Suivi manuel	1. Entrée/sortie manuelle des pièces détachées par lecture de code barre / 2.État inventaire / 3. Suivi temps réel
Comment	Intervention manuel d’un employé sur Excel.	Création d’une application Gestion des stocks / qui expose une API. / Implémentation du BD Stock sous Oracle / Création d’un tableau de bord avec l’envoi d’alertes SMS et e-mail. / L’ajout et la sortie d’article dans la BD se fait par lecture de code barre via l’application front-end
Systeme de stockage des données	Excel	SGBD ORACLE: 1 base de données / Stocks
Echange avec quel module	Envoi d’email aux modules: / Gestion des Fournisseurs / Gestion des clients / Domaine de production	Domaine de production

Architecture	Existante	Cible
Interet metier	Aucune dépense supplémentaires / Utilisateur déjà formés / Connaissance avancées des processus en place	Mise en place de nouveaux processus / Automatiser la circulation d’information
Avantages	Aucune dépenses supplementaires / Information contenu dans un seul support Excel	Ajout/Sortie via lecture de code barre / Information centralisé via l’application / Exploitation d’API externe / Fin des dépenses Excel / Réduction des erreurs humaines / Réduction des dépendances
Inconvenients et limites	Saisie manuelle / Temps consacré aux saisies manuelles / Erreurs humaines	Temps de formation à l’utilisation de l’application / Cout de l’application Gestion des stock
Dépenses	Dépenses Excel	Création de l’application Gestion des stocks et de l’API / Implémentation d’une nouvelle BD Stock

Taches principales à venir:
1. Création d’une application Gestion des Stocks avec API
2. Création et implémentation d’une base de donnée Stock sous Oracle
3. Création de Tableau de bord avec envoi d’alerte par sms et email
Conclusion:
Le maintien des services existants et l’ajout de nouveaux services notamment l’ajout et la sortie de pieces détachées par lecture de code barre ainsi qu’un suivi en temps réel de ces modifications, vont permettre aux employés d’alimenter la nouvelle base de données plus rapidement. L’utilisation d’une base de données sous Oracle et la fin des saisies manuelles sur Excel permettront de mieux réorganiser les ressources et de gagner du temps. L’apport du tableau de bord et des alertes automatiques permettront de mieux assurer la gestion des stocks et réduire les erreurs humaines.La création d’une API va permettre de plus facilement exposer les informations liées au module de gestion des stocks au sein de l’infrastructure IT.

# Module: Gestion des Clients
Architecture	Existante	Cible
Services	Gestion et suivi des clients / Gestion de la facturation / Suivi des paiements / Prise de rendez vous manuel pour intervention	Gestion et suivi des clients / Gestion de la facturation / Suivi des paiements / Tableau de bord clients / Prise de RDV automatisée avec notifications automatiques
Comment	Prise de RDV manuelle par telephone ou email avec le client qui effectue les paiements via le site web de la banque. / Serveur dédié à la facturation qui possede 2 Base de données PGSQL accessible via une application Open source / Reception d’email des autres modules pour échange d’informations	Création d’une application de Reservation qui permet au clients de prendre RDV via internet / Installation d’un CRM et 1 Base de données Oracle / Echange d’informations avec l’API de l’application de production et l’API du module RH / Externalisation du service de Facturation vers le Cloud. / Facturation géré via le cloud (SaaS)
Systeme de stockage des données	SGBD Access: 1 base de données / Clients	SGBD ORACLE: 1 base de données / Clients
Echange/Dépendance avec quel module	Gestion du Stock / Domaine de production	Domaine de Production / Gestion des ressources entreprises

Architecture	Existante	Cible
Interet metier	Aucune dépense supplémentaires / Utilisateur déjà formés / Connaissance avancées des processus en place	Mise en place de nouveaux processus / Automatiser la circulation d’information / Exploiter les fonctionnalités d’un CRM / Exploiter un service Cloud
Avantages	Aucune dépenses supplementaires	Mise en place d’un CRM clients / Informations clients centralisés / Exploitation d’API externe / Utilisation d’Oracle pour la BD / Transfert des données de Access vers Oracle / Optimisation de la prise de RDV / Réaffectation d’une ressource / Externalisation du service facturation
Inconvenients et limites	RDV Telephone et Email / Utilisation d’un autre logiciel SGBDR / Mobilisation dune ressource interne pour la prise de RDV. Perte de temps	Cout de l’installation du CRM et du service Cloud
Dépenses		Liée à la gestion du CRM / utilisation du Service Cloud / Transfert des données

Taches principales à venir:
1. Implémentation d’un CRM (choix à determiner)
2. Migration des données de Access vers Oracle
3. Externalisation du service de facturation vers le cloud
Conclusion:
Le maintien des services existants et l’ajout de nouveaux services notamment l’optimisation de la prise de RDV clients désormais automatisés par la mise en place d’une application de reservation et accessible aux clients par HTTPS. Application émettrice d’alertes et de notifications vers différentes API, notamment vers celle de production. L’introduction d’un CRM clients va permettre d’alimenter une nouvelle base de données sous Oracle, de facon à aligner les logiciels de base de données au sein de l’infrastructure IT. La creation de tableau de bord client permettra d’avoir une meilleur visibilité sur les clients. Ceci va participer à fluidifier et accéleré les échanges d’informations relatives aux clients. L’externalisation du service de facturation va permettre de transferer les risques liés à la sécurité vers l’hebergeur du service.

Figure 3: Module Gestion des Clients au sein de l'architecture cible
# Module: Domaine de production
Architecture	Existante	Cible
Services	Gestion et suivi des ordres de maintenances / Gestion de la documentation constructeur / Gestion outillage	Gestion et suivi des ordres de maintenances / Gestion de la documentation constructeur / Gestion outillage / Tablette in situ avec bon de commandes
Comment	Une IHM sur As 400 permet de d’entrer de la données qui sera stocké dans les 2 bases de données Access / Un repository des données technique récupere de la données depuis un base de donnée constructeur par connexion FTP. / Le module recoit des emails des différents modules.	Création d’une application Production avec exposition d’une API Production, et exploitation / des API des autres modules. / L’application alimente 3 base de données. sous ORACLE.mais assure un échanges FTP avec la base de données constructeur. / Le module permettra aussi d’imprimer des documents via son mobile iPad.
Systeme de stockage des données	SGBD Access: 1 base de données / Suivi prod / Outillage	SGBD ORACLE: 3 base de données / Workflows / Outils / Doc technique
Echange/Dépendance avec quel module	Gestion du Stock par email / Gestion des clients par email	Gestion du Stock par API / Gestion des Clients

Architecture	Existante	Cible
Interet metier	Aucune dépense supplémentaires / Utilisateur déjà formés / Connaissance avancées des processus en place	Mise en place de nouveaux processus / Automatiser la circulation d’information
Avantages	Aucune dépenses supplementaires	Exploitation d’API externe / Utilisation d’Oracle pour les BD / Migration des données de Access vers Oracle
Inconvenients et limites	Echange d’information entre module par email / Utilisation d’un autre logiciel SGBDR	Cout de création de l’application Production
Dépenses	Utilisation d’Access	Création de l’application Production

Principales taches à venir:
1. Développement d’une application Production avec une API
2. Exploitation d’autres API de l’architecture IT
3. Migration des données d’Access vers Oracle
Conclusion:
La création d’une application Production pour le module, l’exposition d’une API Production et l’abandon de technologie comme l’As 400 vont participer à moderniser et ameliorer le travail de l’employé. La circulation de l’information se faisant aux travers des API, sa reduira considérablement les interventions humaines avec l’envoi et la reception d’email. L’alignement des bases de données sous oracle permet d’eliminer les dépenses liée à l’utilisation d’Access.
L’impression de documents à partir de mobile iPad va aussi contribuer à améliorer les condition de travail.

# Un nouveau module RH
La gestion des ressources entreprise est un module qui voit le jour.
Architecture	Existante	Cible
Services		Gestion des disponibiltés techniciens
Comment		Exploitation du CRM Client. Avec alimentation d’une nouvelle base de données disponibilité technicien sous Oracle. / Exposition d’une API qui communique avec d’autres modules.
Systeme de stockage des données		SGBD ORACLE: 1 base de données / Disponibilité technicien
Echange/Dépendance avec quel module		Gestion des Clients

Architecture	Existante	Cible
Interet metier		Mise en place d’un module spécialisé RH / Suivi optimisé des ressources / Exploitation des fonctionnalités CRM
Avantages		Optimisé l’attribution et le suiv des ressources techniques / Utilisation d’Oracle pour les BD / Pas de d’existant
Inconvenients et limites		Formation au CRM Clients
Dépenses		Couts liée à l’exploitation du CRM Clients

Principales taches à venir:
1. Implémentation du CRM Clients avec expositiond’une API
2. Alimentation d’une nouvelle base de données ORACLE
Conclusion:
La création de ce module avec le nouveau service Gestion des disponibilités Technicien qu’il apporte à l’entreprise permettra d’optimiser l’utilisation des ressources au sein du groupe et assurer une meilleure vivsibilité sur l’allocation des ressources. Une aide precieuse au chef d’équipe. Module qui étend pleinement les fonctionnalités d’un CRM déjà en place.

Figure 4: Module Gestion des ressources Entreprise au sein de l'architecture cible
# Retour sur l’audit Technique
Il est nécessaire que la migration de l’architecture existante vers l’architecture cible puisse remedier à certaines remarques emise lors de l’audit rapide.
Comment l’architecture cible répond aux problèmes de performance et de Management de qualité constatés lors de l’audit technique?

Audit Technique	Architecture cible
Performance
Technologie obsolète	Possibilité avec la création d’applications d’intégrer des nouvelles technologies front-end et back-end (API..Microservices..Authentification JWT...) / Utilisation d’API Rest et du protocole HTTPS qui domine sur internet. / Intégration de service Cloud populaires.
Hetérogeneite des BDD	Possibilité d’uniformiser les bases de données sous un seul éditeur Oracle. / Supprimer les bases de données Microsoft Access afin d’avoir un seul éditeur de BDD
Technologie très coûteuse et non personnalité	Possibilité d’intégrer frameworks des open sources et populaires. / Personnalisation du CRM et des applications.
Mis à jour lente	Possibilité d’automatiser les mises à jours avec les appels API
Management de qualité
Redondance de certaines opérations	Suppression des opérations manuelles(Prise de RDV Telephonique et saisi des emails). / Automatisation des prises de RDV Clients. / Suppression des entrée et sortie avec Excel, opération couteuse en tps
Proliférations des doublons en base de données	Migration des données vers un unique éditeur et possibilité de revoir le modèle de données des différents modules.
Absence de contrôle dans les saisies	Possibilité de mettre en place des contrôles de saisi sur le CRM Clients / Possibilité de mettre en place des contrôles de saisi lors de la création d’application

# Evaluer les besoins du projet
La bonne tenue du projet de migration Rep’Aero va passer par la mobilisation de compétences. Créer de nouvelles applications, les sécuriser et les déploier va nécessiter l’intervention de differents profils IT et l’acquisition de matériel informatique.
Besoins materiels
Ordinateurs portables : 8Go Ram , 254 Go Memoire avec periphériques (Souris et écran)
Besoin de compétences
Compétences requises pour la migration module Fournisseurs:
1 Développeur
Choix Technologiques à déterminer (langage, frameworks)
Compétences requises pour la migration module gestion des stocks:
1 Développeur
Choix Technologique à determiner (langage, frameworks)
Compétences requises pour la migration module Gestion des clients:
Choix du CRM à determiner
1 Développeur
Choix Technologique à determiner (langage, frameworks)
Compétences requises pour la migration Domaine de Production:
1 Développeur
1 DBA pour la migration des données
Choix du CRM à determiner (langage, frameworks)
Compétences requises pour la migration Module RH:
1 Développeur
Afin de coordonnées les différentes taches et l’avancé du projet , un chef de projet sera nécessaire tout au long du projet et un responsable UX design .

Besoin de production

Un CRM: De nombreux acteurs existent sur le marché du CRM, il est nécessaire de peaufiner les criteres de selection en fonction des besoins et exigences. Il revient à la société Rep’Aero d’effectuer ce choix. Choix de formule régulierement possible (utilisateur , professionnel, entreprise)
Estimation: de gratuit à 15 000€/an.

Technologies front-end: 3 principaux framework javaScript pour le développement d’application Front-end, Angular ,React js, Vue.js avec chacune des spécificités.

Technologie Back-end: Les principaux frameworks utilisé sont, Node.js(JavaScript), Spring Boot( Java), Django (Python)

Base de données: Oracle
Herbergement Cloud: permettre d’externaliser ses ressources serveurs. Les principaux acteurs du marché sont AWS (Amazon), Azure( Microsoft) et Google

Herbergement Local: existant

Besoins Techniques

Les besoins juridiques: Conformité avec la RGPD
# Evaluer les couts financiers
Estimation Financière des compétences necessaires
Compétences Nécessaires	Missions -Taches	Qte	Estimation des Couts
Développeurs / Back-end et front-end	Chargé de la création des Applications front-end et Back-end avec exposition,exploitation des API. Ecriture de Test	3	16200€
Chef de projet	Planification et coordination des taches. Chargé de communication et intermediaire entre les parties prenantes.	1	8000€
UX Design	Réalisation de maquette et visuel front.	1	1500€
Administrateur de Base de données	Chargé de la migration des données et de la consolidation des bases existantes Oracle.	1	3000€
Ingénieur Systeme	Evaluer et parametrer les environnements d’hebergement de l’architecture.	2	12000€
TOTAL		8	40 700,00 €

Estimation financière des besoins de production
	Nom	Remarques	Cout
Outils CRM	Salesforce	CRM adapté à toute type d’entreprise. Offre de nombreuses API , en constante évolution.	~2000€/an Variable selon le choix du CRM
Technologie front-end	Angular	Le plus populaire et adaptable.	Cout lié au développeur
Technologie Back-end	Java (Spring Boot)	Multiplateforme	Cout lié au développeur
Base de Données	Oracle	Déja en Place
ETL (extract transform Load)	Talend	Pour la migration des données, open source et très populaire.
Hebergement Cloud	AWS		À estimer selon besoin

# Gestions des Risques
Typologie de risque	Risque	Probabilité	Impact	Criticité	Plan de secours
Financiers	0	50	4	200	0
Materiels	Panne ordinateurs	10	4	40	0
Sécurité	Piratage, Attaques	10	4	40	0
Ressource Humain	Absence	5	3	15	Pénalité. Mis à jour de la plannification Général
Données	Failed Migration	25	4	100	Roll back, Créer des environnement tampon pour la migration des données.

# Choix du scénario:
Compte tenu des différents besoin exprimé ci-dessus, le choix de l’option A, d’une migration totale de l’architecture existante vers l’architecture cible semble ne pas s’opposer aux différentes contraintes exrpimés. Contrainte budgetaire respéctée. Les bénefices tirés de cette migration s’averent plus nombreux et avantageux pour la société Rep’Aero.
Les objectifs strategiques edictés par Rep’Aero seront respectés.