Plan d’implémentation
Projet de Migration

# Contexte
Rep ‘ Aero est une entreprise de petite taille( 6 salariés ) qui évolue comme sous-traitant de maintenance des pièces d’avion pour des compagnies aéronautiques
L’infrastructure IT existante jugé lente et peu fonctionnelle est l’une des causes de la perte d’un client important.
Des lors, des objectifs stratégiques à atteindre ont été définis :
- Maintenir les services actuelles
- Proposer de nouveaux services
- Recentrer les capacités de l’entreprise.
Une architecture cible a été élaboré par un prestataire, ainsi qu’un audit technique rapide de l’infrastructure existante.
Par conséquence la société Rep’Aero souhaite voir évoluer son infrastructure existante vers l’architecture cible. Un projet de migration est donc envisagé.
# Qu’est ce qu’un plan d’implémentation?

# Objectifs du plan d’implémentation

# Jalon : Focus clients et ressources, passons au CRM
Date : Avril 2021 – Mai 2021
Enjeux :
Automatiser le processus de reservations des clients
Optimiser la disponibilités des techniciens
Action à Mener:
Migration des données Clients vers Oracle
Outil nécessaire ETL (Talend) leader des solutions d’intégrations et open source
Phase d’extraction des données à partir de la BD Access ( avec Sauvegarde des données)
Phase de transformation des données clients au format souhaité (PL/SQL)
Phase de chargement vers la destination cible à savoir une base de données ORACLE.
- Developpement de l’application Web Reservation RDV
- Implémentation du CRM
- Appels API de l’application de reservation vers l’API du CRM
Phase de Recettes fonctionnelles

Date : Mai 2021 – Juin 2021
Analyse fonctionnelle et création du modele conceptuel de données lié au stocks
Implémentation de la BD Stock
- Enjeux : Entrés/sortie avec lecture du code barre
- Suivi en temps réel des livraison
# Jalon: Fournisseurs et stocks
- Création de la Base de données stocks
- Implémentation des IHM pour l’application Gestion des stocks
- Développement du tableau de bord des stocks
- Parametrage des SMS et emails d’alerte.

# Jalon: Domaine et production