CONTEXTE
  ?
Ne possède aucun produit qui lui soit propre
pour la gestion des cryptomonnaies, utilise un Marketplace (Kraken)
Utiliser leur propre application de gestion de cryptomonnaie

---
Architecture cible

---
Technologie préconisé
Front Layer
Services Layer
Data Layer

---
Architecture Roadmap

---
Indicateurs clés
COÛT	DÉLAI	QUALITÉ
475 000€	8 Mois	85 % des fonctionnalités livrées
Temps de réponse	Utilisateurs cibles	Utilisateurs simultanés
3 s	100 000	25 000

---
Besoins de compétences
 Budget :475 000€
Technologie
Java, Angular
  4 Back-end et Front-end
      (Senior et Junior)
  1 DevOps

---
Qui fait quoi ?
Méthodologie : SCRUM
Diagramme GANTT

---
Qu’est ce qu’il faut faire ?
Product Backlog
Tableau Kanban
Tableau Kanban