PLAN DE GESTION
 DES PARTIES PRENANTES

Titre du Projet			Réf. Du projet
V-LOCITE
Historique
Version	Auteur	Description	Date
1.0	Jules MESSOLO	PGI	30/10/2020

# 1.Contexte et objectifs
Il ressort après analyse des besoins que le groupe VELOCITY souhaite:
- Renforcer sa présence sur le Web
- Donner un accès direct aux clients, partenaires, fournisseurs de premier rang
- Faciliter la communication des parties prenantes
- Réduire les coûts d’exploitations

Cependant d’après l’audit externe du système actuel

 il en ressort pour VELOCITY, le besoin de faire évoluer son systeme. Différentes possibilités sont envisageables.

# 2.Étude d’opportunité et de faisabilité

Analyses des options possibles
Option	Intérêt métier	Avantages	Inconvénient et Limites	Opex	Capex
Option 1 : / Statut quo (ne rien faire)	Aucune dépenses supplémentaire / Utilisateurs déjà formés / Fonctionnalités et processus maîtrisés	Aucune dépenses d’investissement supplémentaire / Utilisateurs déjà formés / Fonctionnalités maîtrisés	95 % des pages sont inactives ou obsolètes / 5 % du systeme est exploité régulièrement / Fonctionnalités manquantes / Performance décroissante du système / Taux de satisfaction client à la baisse	10000$	0
Option 2 : Extension distincte du système existant	Optimiser les coûts d’exploitation / Faciliter les échanges entres les parties prenantes / Automatiser les processus ( réduire les interventions humaines) / Améliorer la qualité de service et le délai de réponse / Simplifier la gestion des parties prenantes	Recommandé par l’audit externe / Technologie existante / Ajout de nouvelles fonctionnalités / Séparation du nouveau code et de l’ancien code / Amélioration des processus / Création d’une nouvelle base de données / Coûts du développement : supportable / Délai du développement : supportable / Possibilité d’améliorer la satisfaction client / Fondation pour une refonte du système	Mobilisation de compétences métiers (Testeur, VP,...)	10000$	< 75000$ / < 3Mois
Option 3 : Création d’un nouveau système		Partir de zéro / Pas de révision de code à effectuer / Ajout de nouvelles fonctionnalités / Amélioration des processus métiers / Adopter une nouvelle technologie	Coût du développement : Hors budget / Délai du développement : Hors budget / Mobilisation de compétences métiers (Testeur, VP,…) / Adopter une nouvelle technologie / Formation utilisateurs	10000$	> 75000$ / 12 Mois

# 3.Recommandation
Au vue de l’analyse des différentes options possibles, compte tenu des avantages et des inconvénients de chacune des options ÉRUDITE Digital suggère au équipe de VELOCITY de souscrire à l’Option 2 qui consiste à développer une extension du système actuel, pour les motifs principaux suivants :
- Contrainte budgétaire (Budget < 75000$)
- Contrainte temporelle (Temps projet < 3 mois)
- Recommandation de l’auditeur externe (Audit VIGIL Consulting)
- Utilisation de la technologie du système existant (ASP.NET)

et propose donc à cet effet le projet: V-LOCITE
qui permettra par la même de :
- Mettre en place une application mobile iOS
- Mettre en place un Chat et Messagerie
- Revoir le systeme d’Authentification
- Avoir une base optimale pour la refonte de l’existant

# 4.Identifications des parties prenantes

Dans le cadre du projet V-LOCITE nous distinguerons les parties prenantes suivantes:

ÉRUDITE Digital, équipe projet (en charge du développement)

VELOCITY Distribution, commanditaire et utilisateurs

VIGIL Consulting, services supports

Partenaires, Fournisseurs, Clients de VELOCITY utilisateurs

AMAO UX (sous-traitant d’Érudite Digital), équipe projet

# 5.Matrice Pouvoirs – Intérêts des parties prenantes
Matrice Pouvoir Intérêt des parties prenantes
+	SATISFAIRE		ENGAGER AVEC ATTENTION
	Clients / Fournisseurs		VELOCITY Distribution / ERUDITE Digital / AMOA UX

POUVOIR
	SURVEILLER		INFORMER
			VIGIL Consulting

-
	-	INTÉRÊT		+

	Intérêt	Pouvoir	Gestion
VELOCITY	Très fort		Engager avec Attention
ÉRUDITE	Très fort	Fort	Engager avec Attention
AMOA UX	Très fort	Fort	Engager avec attention
VIGIL	Fort	Faible	Informer
Clients (VELOCITY)	Faible	Fort	Satisfaire

# 6.Gestion des ressources

 Équipe ÉRUDITE Digital ressources affectées au projet V-LOCITE
NOMS	RÔLES	DISPONIBILITÉS
Claudel ARCHI	Scrum Master	Full
Jan SAUNDERS	Chef de projet	Full
Jules MESSOLO	Leader technique	Full
Joyce MALEA	Développeur iOS	1 Mois
Anthony DUPOUCE	Ingénieur Système	Full

Équipe AMAO UX Ressource affectée au projet V-LOCITE
NOMS	RÔLES	DISPONIBILITÉS
Lamess ONGUENE	UX Designer	1 mois

Équipe VELOCITY ressources affectées au projet V-LOCITE
NOMS	RÔLES	DISPONIBILITÉS
Cary JURGENSEN	VP	Full
Braham GRIFFIN	Testeur	Full
Elizabeth ABRAMOWITZ	Testeur	Full

Équipe VIGIL ressource affectée au projet V-LOCITE
NOMS	RÔLES	DISPONIBILITÉS
Kris ITO	Consultant	Full

# 7.Gestion des parties prenantes
Gestion des parties prenantes II
	Actions attendues	Stratégies	Responsables
VELOCITY	Valider	Co Décider - Gestion rapprochée	Cary JURGENSEN
	Tester	Communiquer	Braham GRIFFIN
VIGIL	S’informer Conseiller	Sonder les avis - Informer	Kris ITO
ÉRUDITE	Livraison	Co Décider – Gestion rapprochée	Jan SAUNDERS
	Planifier-Informer	Gestion rapprochée	Claudel ARCHI
	Concevoir développer	Communiquer	Jules MESSOLO
AMAO UX	Designer	Informer sonder les avis	Lamess ONGUENE

# 8.Les Livrables

Voici une liste non exhaustive du contenu à transmettre :
- Le tableau de bord de pilotage du projet
- Le suivi du planning (utilisation d’outil de gestion de projet)
- Le suivi des livrables
- Les retards et autres difficultés rencontrées
- Le plan de gestion des risques mis à jour
- Les décisions prises
- La documentation utilisateurs
- les exécutables
- Charte graphique

# 9.Planification prévisionnelle
Un planning indicatif est établi en accord avec votre agenda pour la phase 1.
Une phase de recette pour vos équipes est prévu après la livraison.
- Phase de Cadrage: 8 Octobre – 23 Octobre 2020
- Phase de Conception: 26 Octobre -1 Janvier 2021
- Livraison : 1 Janvier 2021
- Phase des Tests: à partir du 2 Janvier 2021
Aucune date de mise en production n’a été communiqué.
La phase de mise en production interviendra uniquement après validation des recettes.

# 10.Plan de gestion des risques

Typologie de Risque	Risque	Probabilité d’occurrence	Impact (1 à 4) / 4: Très Important / 3: Important / 2:Faible / 1:Très Faibles	Criticité	Plan de secours	Responsable
Risques / Techniques	Panne Matériel (Ordinateur, Périphérique)	10	3	30	Déclarer la panne pour remplacement / Autorisation Temporaire d’utilisation du matériel Érudite Digital	Cary JURGENSEN
	Problème Serveur VELOCITY ( / Base de données)	10	4	40	Sauvegarde régulière / Création d’un environnement Pre- production	Cary JURGENSEN
	Panne Extérieur (Électricité, Grève,Travaux)	5	3	15	Ajustement du planning / Autorisation de télétravail	Cary JURGENSEN/ / Jan SAUNDERS
Risques / Fonctionnels	Régression du code source	15	3	45	Sauvegarde régulières / Utilisation de / logiciel de gestion de versions décentralisé / Création d’un environnement pré-production	Jules MESSOLO
	Fonctionnalité Manquante ou non implémenté / (Recette K.O)	5	4	20	Mobilisation immédiate pour correctif / Nouvelle recette / Possibilité de retour sur la version	Jan SAUNDERS
liés à l’organisation – Risque humain	Absence d’un membre de l’équipe	5	3	15	Ajustement du planning et des équipes	Jan SAUNDERS
	Absence Non remplacé	5	4	20	Pénalité financière	Cary JURGENSEN
Risques Sécurité	Sécurité - Virus Piratage	10	4	40	VPN / Téléchargement de logiciel contrôlé	Cary JURGENSEN