ROAD MAP
Feuille de route Jalonne

# Contexte
Rep'Aero est une entreprise de petite taille( 6 salariés ) qui évolue comme sous-traitant de maintenance des pièces d’avion pour des compagnies aéronautiques
L’infrastructure I.T existante jugé lente et peu fonctionnelle est l’une des causes de la perte d’un client important.
Des lors, des objectifs stratégiques à atteindre ont été définis :
- Maintenir les services actuelles
- Proposer de nouveaux services
- Recentrer les capacités de l’entreprise.
Une architecture cible a été élaboré par un prestataire, ainsi qu’un audit technique rapide de l’infrastructure existante.
Par conséquence la société Rep’Aero souhaite voir évoluer son infrastructure existante vers l’architecture cible. Un projet de migration est donc envisagé.
# Qu’est ce qu’une Roadmap?
Il s’agit ici de restituer sur un document les différents objectifs, taches, et jalons stratégiques liés au projet de migration d’architecture chez Rep’Aero. Énumérer les différentes actions à accomplir et les dates clés pour réaliser le projet.
On retrouvera dans ce documents
l’étendue du projet: la vision d’ensemble de ce qui est à accomplir
Les principaux livrables: résultats attendus à la fin du projet. Documentation, applications.
le calendrier du projet: l’ordre des différents jalons et taches à accomplir.
les différents Jalons/ Zone d’efforts: évènements importants du projet ou fin d’une étape.
les dépendances: les liens entre les différentes taches et livrables
les éventuels risques: évènements qui pourraient bouleverser le bon déroulement du projet et causer un dépassement de budget ou un retard dans les délais

# Objectifs de la Roadmap
Garantir une bonne compréhension du projet
Rappeler les objectifs du projet
Planifier les taches pour atteindre les objectifs stratégiques
Rappeler les rôles et les responsabilités des parties prenantes
Définir et gérer les priorités
Identifier les principaux les risques
Mettre l’accent sur les éléments clés
Définir une stratégie d’action
# Objectifs du projet:
Assurer la migration de l’architecture existante vers l’architecture cible.
Moderniser le SI de la société Rep’Aero, apporter de l’innovation, de l’automatisation. Permettre au S.I d’être plus performant et d’assurer un management de qualité.
Permettre à Rep’Aero d’atteindre les objectifs stratégiques fixés par le patron :
- Garder les services existants
- Proposer d’autre services
- Recentrer les capacités de l’entreprise

# Nouveaux services à implémenter:
- ajout et la suppression des pièces détachées via le code barre
- Mise en place du Tableau de bord des Stocks avec alerte SMS et e-mails
- suivi en temps réels des livraisons
- automatiser la prise de RDV Clients
- l’impression à partir de mobile iPad
# Taches à effectuer:
- Création d’une application Fournisseurs
- Exploitation de l’API Collissimo
- Création d’une application Gestion des Stocks avec API
- Création et implémentation d’une base de données Stock sous Oracle
- Création de Tableau de bord avec envoi d’alerte par sms et email
- Implémentation d’un CRM (choix à determiner)
- Migration des données de Access vers Oracle pour la Gestion des clients
- Exploitation et paramétrage du service Cloud
- Développement d’une application Production avec une API
- Mettre en place l’impression à partir de mobile iPad
- Exploitation d’autres API de l’architecture IT
- Migration des données d’Access vers Oracle pour le module Domaine production
- Implémentation du CRM Clients avec expositiond’une API
- Alimentation d’une nouvelle base de données ORACLE

# Jalons
- Rassurer les Collaborateurs
  Finit les erreurs de saisies manuelles avec Excel, intégrons la saisie du code Barre
  Création d’une Application Gestion des Stocks avec API et implémentation d’une nouvelle BD Stocks.
  Implémentation du lecteur de code barre pour l’ajout et la suppression des pièces détachées via le code barre
  Mise en place du Tableau de bord des Stocks avec alerte SMS et e-mails
  Création d’une application Fournisseurs
  Exploitation de l’API Collissimo pour le suivi en temps réels des livraisons
  Connexion au site web Banque par HTTPS
- Focus Clients et ressources, Passons au CRM
  Implémentation des bases de données du CRM
  Migration de la BD Clients vers Oracle et implémentation de la BD Disponibilité Technicien
  Création de l’application de réservations RDV pour automatiser la prise de RDV
  Établir les appels API vers Gestion des ressources du CRM
- Domaine Production
  Migration des Données Access vers Oracle
  Création de l’application Production avec API
  Établir les appels API Module Gestion des Stocks
  Mettre en place l’impression à partir de mobile iPad

# Les Livrables
- Documentation: récapitulatifs des différentes fonctionnalités implémentés et livrés.
- Application packaging (fichiers War, Ear)